Za dva meseca u železničkoj stanici Beograd demontirano skoro 17 kilometara šina, radi se brže od planiranog

Četvrtak, 08. maj 2014. -"Železnice Srbije" u prethodna dva meseca iz železničke stanice Beograd u Savskom amfiteatru, u okviru prve faze projekta "Beograd na vodi" demontirale su 16,7 kilometara šina, a radovi se odvijaju brže nego što je dinamikom bilo planirano - izjavio je generalni direktor "Železnica Srbije" Dragoljub Simonović, povodom dva meseca od početka radova na izmeštanju železničkih kapaciteta u železničkoj stanici Beograd, u okviru projekta "Beograd na vodi". Radovi su počeli 8. marta ove godine i u prethodnom periodu sa "zapadne" i "severne ploče", kao i drugog i trećeg savskog koloseka do sada je demontirano 8.352 metara koloseka, odnosno 16.704 metara šina, zatim 37 skretnica (od kojih su pet upotrebljive i biće iskorišćene na drugim železničkim prugama, u skladu sa potrebama), kao i skoro 12 hiljada komada raznog sitnog kolosečnog pribora (vezice, vijci, tirfoni). Pored toga, uklonjeno je i otpremljeno 788 starih betonskih pragova za stanicu Vladičin Han, dok su tri upotrebljive skretnice već otpremljene u železničku stanicu Beograd Ranžirna u Makišu. Do sada je sa ovog prostora isečeno i 33 stubova kontaktne mreže sa pričvrsnom opremom, čijom demontažom je dobijeno 1,8 tona starog bakra. -Nakon što su radovi na demontaži 8. marta počeli na tzv. "zapadnoj ploči" železničke stanice Beograd, 3. aprila nastavljeni su i na tzv. "severnoj ploči", a 1. maja demontaža koloseka krenula je i na obilaznim kolosecima pored Save - izjavio je Dragoljub Simonović. Na poslovima prve faze izmeštanja šina iz Savskog amfiteatra, odnosno sa šireg prostora železničke stanice Beograd svakodnevno je angažovano prosečno po tridesetak radnika srpskih železnica i odgovarajuća mehanizacija, što je sasvim dovoljno za realizaciju posla u ovoj fazi. Tokom prve faze radova biće ukupno demontirano iz železničke stanice Beograd oko 48 kilometara šina, 105 skretnica i elektrotehnička infrastruktura u savskom priobalju, a predviđeni rok za završetak ovog posla je između šest i osam meseci. Kada je reč o finansiranju radova prve faze na izmeštanju železničkih kapaciteta iz železničke stanice Beograd, procenjena vrednost radova je oko 2,55 miliona evra, a sredstva obezbeđuju resorna Ministarstva. „Železnice Srbije“ sav demontirani i rashodovani građevinski i elektrotehnički otpadni materijal prodavaće na javnim licitacijama i na taj način ostvarivati dodatne prihode